РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВОСКРЕСЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2015                                                                                             № 81

с. Нововоскресеновка

О   создании штаба и плане    мероприятий     по подготовке и проведению Акции на территории поселения

- Утвердить штаб по подготовке и проведению Акции (приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по   подготовке и проведению Акции на территории поселения (приложение № 2).

Глава Нововоскресеновского сельсовета                            О.И. Гавага

Приложение № 1

постановлению главы

№81 13.10.2015

Штаб по подготовке и проведению Акции на территории поселения  с 12.10.2015 по 25.10.2015 год

| № п\п | Ф.И.О. | Должность Место работы | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гавага Ольга Ивановна | Глава Нововоскресеновского сельсовета | Председатель штаба |  |
| 2 | Аюпов Александр Юрьевич | Начальник пожарного поста | Заместитель председателя штаба |  |
| 3. | Семенко Сергей Владимирович | Директор ООО « Север 2» | Член штаба |  |
| 5. | Конюшин Анатолий Геннадьевич | Электромонтер Ростелекома | * |  |
| 6. | Володин Максим Николаевич | Начальник отделения с. Нововоскресеновка | * |  |
| 7. | Субботина Тамара Павловна | И о главный врач врачебной амбулатории с. Нововоскресеновка | * |  |
| 8. | Кожаев Виктор Иванович | Директор МБОУ Нововоскресеновская СОШ | * |  |
| 9. | Слипченко Татьяна Борисовна | Старшая воспитатель МДОКУ детский сад села Нововоскресеновка «Чебурашка» | * |  |
| 10. | Лаврина Ирина Степановна | Заведующая магазином ИП | * |  |
| 11. | Алексеева Ирина Александровна | Дежурная подстанции | * |  |
| 12. | Гавага Наталья Анатольевна | Директор МБУК КДО | * |  |
| 13. | Федоров Геннадий Васильевич | Участковый лесничий | * |  |
| 14 | Сильченко Алексей Геннадьевич | УУП | * |  |

Приложение № 2

постановлению главы

№81 13.10.2015

План мероприятий по подготовке и проведению Акции на территории поселения  с 12.10.2015 по 25.10.2015 года

| №пп | Наименование мероприятий | Дата | Ответственный | Дата исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустроить памятники культуры, могилу Плотникова Луки | 13.10.2015 | Работники культуры отделение |  |
| 2. | Скосить сорную растительность на скотомогильнике | 13.10.2015 | Администрация ООО «Север-2» |  |
| 3. | Провести санитарную очистку улиц в селах | 13.10.2015- 25.10.2015 | Администрация руководители жители сел |  |
| 4. | Провести сезонное озеленение - посадить деревья, кустарники, | 13.10.2015- 25.10.2015 | Учреждения организации |  |
| 5. | Благоустроить автобусные остановки и установить в селе Аносово | 15.10.2015 | администрация |  |
| 6. | Благоустроить кладбища в селах. Сделать ремонт фасадной изгороди. | 20.10.2015 | администрация жители села |  |
| 7. | Провести подгуртовку, планировку, обваловку муниципальной свалки | 25.10.2015 | администрация |  |
| 8. | Благоустроить центр села, очистить от мусора, сделать площадку через теплотрассу возле 18-ти квартирного дома, побелить фундаменты учреждений | 15.10.2015 | Администрация руководители |  |
| 9. | Отремонтировать 500 погонных метров изгороди | Весь период | Местные жители |  |
| 11. | Провести ремонт дорожных знаков внутри села | Весь период | администрация МБОУ «Нововоскресеновская СОШ» |  |
| 12. | Вывести мусор: - МБУК КДО; -18-ти кв. дом; - детский сад; - население | Весь период | администрация руководители |  |

Главе Шимановского района

С.П. Алипченко

Администрация Нововоскресеновского сельсовета на Ваше письмо от 12.10.2015 № 1.2-03/1970 сообщает.

Во время проведения Акции на территории муниципального образования получены результаты:

| № пп | Исполнение мероприятий | Факт убрано территории (кв.м) | Вывезено мусора за период Акции тонн | Кол-во марка техники на вывозке мусора | Кол-во чел., задействованных в Акции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория памятников и могилы Плотникова Л. Очистка листвы и поросли кустарников | 300 | 3 | 1 МТЗ -80 | 7 |
| 2. | Проведена очистка улиц от сорной растительности | 1000 | 15 | 2 МТЗ -80 | 40 |
| 3. | Благоустроить автобусные остановки убрать сорную растительность | 30 |  |  | 3 |
| 4. | Благоустроить кладбище: убрать сухие деревья, поросль | 1000 | 5 | 1 МТЗ -80 | 7 |
| 5. | Убрать листву в учреждениях | 5000 | 10 | 2 МТЗ -80 | 45 |
| 6. | Убрана мусорная площадка возле 18-ти кв. дома | 100 | 5 | 1 МТЗ -80 | 5 |

Глава    Нововоскресеновского сельсовета                             О.И. Гавага