Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы сельсовета

от 30.09.2016 №115

**Муниципальная программа**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет**

**на 2017 – 2020 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет на 2017-2020 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет на 2017-2020 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 " “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”  Устав муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет  Генеральный план муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет до 2020 года |
| Разработчик программы | Администрация Нововоскресеновского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Нововоскресеновского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Нововоскресеновского сельсовета |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета, всего 80,0 тыс.руб., в том числе:  2017 г. - 20,0 тыс. руб.  2018 г. - 20,0 тыс. руб.  2019 г. - 20,0 тыс. руб.  2020 г. - 20,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2017-2020 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог;  - освещение улиц. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

− демографическое развитие;

− состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

Муниципальное образование Нововоскресеновский сельсовета наделено статусом сельского поселения Законом Амурской области от 20 июня 2005 года № 12-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Шимановского района и муниципальных образований в его составе». Административным центром муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет является село Нововоскресеновка.

Село Нововоскресеновка расположено в 140 км от районного центра г.Шимановск. Ближайшие населенные пункты с. Аносово - 10 км., с. Ушаково – 30 км.

Численность населения на 01 января 2016 года составляет: зарегистрированных 676 человек. Численность работающих – 220 человека.

Общая площадь земель муниципального образования - 110806 га.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет характеризуется следующими показателями:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения поселения, человек | 709 | 733 | 703 | 676 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**1.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта.**

Транспортно-экономические связи муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт, транспорт ФСБ и пешеходные сообщения. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

**1.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**.

Дорожная сеть представлена дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 14.1 км. Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Автодороги, проходящие по территории МО Нововоскресеновский сельсовет в большинстве своем не имеют улучшенного покрытия. Основной тип покрытия для автомобильных дорог местного значения в сельском поселении - гравийное. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по договору оказания услуг на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Таблица 2. Характеристика автомобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования и обустроенные стационарным электрическим освещением на территории Нововоскресеновского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м | Протяженность УДС, обустроенная освещением, м | Планируемые мероприятия по обустройству УДС освещением на 2016 год в м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Нововоскресеновка  улица Амурская | 800 |  |  |
| 2 | с. Нововоскресеновка  улица Береговая | 700 | перекресток |  |
| 3 | с. Нововоскресеновка  улица Высокая | 600 | остановка  школа |  |
| 4 | с. Нововоскресеновка  улица Лесная | 600 | остановка  автобусная |  |
| 5 | с. Нововоскресеновка  улица Луговая | 600 | 2 светильника |  |
| 6 | с. Нововоскресеновка  улица Молодежная | 300 |  |  |
| 7 | с. Нововоскресеновка  улица Озерная | 1900 | На перекрестке | 2 светильника |
| 8 | с. Нововоскресеновка  улица Партизанская | 500 | На перекрестке |  |
| 9 | с. Нововоскресеновка  улица Пионерская | 300 | На перекрестке |  |
| 10 | с. Нововоскресеновка  улица Победы | 500 | остановка  автобусная |  |
| 11 | с. Нововоскресеновка  улица Почтовая | 500 | На перекрестке |  |
| 12 | с. Нововоскресеновка  улица Советская | 500 | На перекрестке |  |
| 13 | с. Нововоскресеновка  улица Школьная | 300 | На перекрестке |  |
| 14 | Дорога к кладбищу с. Нововоскресеновка | 500 |  |  |
| 15 | Дорога к свалке и скотомогильнику с. Нововоскресеновка | 1500 |  |  |
|  | Итого по с. Нововоскресеновка | 10100 | 900 | 800 |
| 16 | улица Управленческая  с. Аносово | 1500 | остановка  автобусная | 2 светильника |
| 17 | улица Ульминская с. Аносово | 1000 |  |  |
| 18 | Дорога к кладбищу с. Аносово | 500 |  |  |
| 19 | Дорога к свалке  с. Аносово | 1000 |  |  |
|  | Итого по селу Аносово | 4000 | 100 | 200 |
|  | Всего по сельсовету | 14100 | 1000 | 1000 |

**1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).**

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых территориях. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Нововоскресеновского сельсовета

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год (факт)** | **2015 год (факт)** | **2016 год (факт)** |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 733 | 703 | 676 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 100 | 110 | 115 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./100 чел. | 13 | 15 | 17 |

**1.5. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Транспортное сообщение с районным центром осуществляется автобусным маршрутом. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

**1.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**1.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств.**

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения ООО «Север-2», служба в г. Шимановске.

**1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения.**

По итогам 2015 года на территории Нововоскресеновского сельсовета зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.**

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

*Загрязнение атмосферы.* Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин, азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума.* Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.**

**2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.**

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Основные технико- экономические показатели Генерального плана

муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | | Един. измерения | | Существующее положение | Проектное решение  (расчетный срок) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель сельского поселения в установленных границах, | | Тыс.га | | 110,794 | 110,794 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | Земли населенных пунктов – всего | | га | | 693.55 | 693.55 |
| **2** | **Функциональные зоны в границах населенного пункта сел Нововоскресеновка и Аносово** | | | | | |
| в том числе: | |  | | |  |  |
| 2.1 | Земельные участки в составе жилых зон | | га | | 71.76 /23.76 | 33,67 /39.79 |
| 2.2 | Земельные участки в составе общественно-деловых зон | | га | | 3.7 /0.28 | 1,98 /037 |
| 2.3 | Земельные участки в составе коммунально-складских зон | | га | | 0.43 | 6.83 |
| 2.4 | Земельные участки в составе зон промышленного значения | | га | | 14.46 | 44,22 |
| 2.5 | Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования | | га | | 71.95 /6.29 | 26,68 /24.28 |
| 2.6 | Земельные участки в составе зон специального назначения | | га | | 0.68 | 0.68 |
| 2.7 | Территория, не вовлеченная в градостроительную деятельность | | га | | 249.1 /62.68 | - |
| 2.8 | Территория зеленных насаждений общего пользования | | га | | 97.27/46.8 | 47.89/8.18 |
| 2.9 | Улично-дорожная сеть | | га | | 14,1/5.2 | 15.62 /6.72 |
| 2.10 | Зона водных объектов | | га | | 24.54/2.33 | 24.54/2.33 |
| **3** | **Численность населения:** | | чел. | | 676 | 700 |
| **4** | **Жилищный фонд** – всего, | | т. м2 общ. пл. | | 13.5 | 13.5 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | | м2/чел. | | 20.9 | 22.5 |
| **5** | **Объекты социального и культурно-бытового обслуживания** | | | | | |
| 5.1 | Школы – всего | | | Ед. | 1 | 1 |
| 5.2 | Учреждения здравоохранения, включая аптеки, – всего | | | Ед. | 2 | 2 |
| 5.3 | Предприятия торговли и бытовых услуг – всего, | | | Ед. | 7 | 7 |
| 5.4 | Учреждения культуры – всего | | | Ед. | 2 | 2 |
| 5.5 | Физкультурно-спортивные объекты и сооружения: спортивный зал – всего | | | Ед. | 1 | 1 |
| **6** | **Транспортная инфраструктура** | | | | | |
| 6.1 | Ремонт и реконструкция улиц с твердым покрытием | | | км | 2.8 | 2.8 |
| 6.2. | Строительство улиц с твердым покрытием | | | км |  | 11.3 |
| **7** | **Инженерная инфраструктура** | | | | | |
| 7.1 | Водопроводные сети всего | | | м. | 1044 | 1044 |
|  | Среднесуточный расход – всего | | | М3/сут | 184.45 | 189 |
|  | Норма водопотребления | | | л/сут | 200 | 200 |
| 7.2 | Электроснабжение | | | Кол-во домов, квартир |  | 220 |
|  | Электрические нагрузки | | | кВт | 156 | 165 |
| 7.3 | Теплоснабжение | | |  |  |  |
|  | с ЖКУ | | | Кол-во квартир | 16 | 16 |
|  | Расход тепла | | | МВт |  | 4.86 |
| 7.4 | Газоснабжение привозное в баллонах | | | Тыс.кг/год. |  | 3000 |

**2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

**2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение.

**2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Нововоскресеновского сельсовета

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2017 год (прогноз)** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** | **2020 год (прогноз)** |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 120 | 125 | 140 | 145 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./100 чел. | 17 | 18 | 20 | 20 |

**2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.**

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.**

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилитсязагрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

**3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

**3.1 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Таблица 6

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет

на 2017 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | Повышение безопасности дорожного движения | 2017-2020г. | 15 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Освещение автомобильных дорог | Повышение безопасности дорожного движения | 2017-2020 г. | 15 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог (укрепление обочин, очистка канав, ямочный ремонт) - ул.Озерная, Школьная, Пионерская, Лесная 3100м. | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017-2018гг | 10 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог (укрепление обочин, очистка канав, ямочный ремонт) –улицы Луговая, Советская, Береговая, Амурская , Почтовая , 3100м. | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018-2019гг | 10 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог - ул. Высокая, Победы, Партизанская, Молодежная (укрепление обочин, очистка канав, ямочный ремонт), 1900 м. | Повышение качества улично- дорожной сети | 2019-2020г. | 10 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог (укрепление обочин, очистка канав, ямочный ремонт) ул.Управленческая, Ульминская 2500 м. | Повышение качества улично- дорожной сети | 2020 г. | 10 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог (укрепление обочин, очистка канав, ямочный ремонт) к кладбищам, свалкам, скотомогильникам, 4000 м | Повышение качества улично- дорожной сети | 2019-2020 г. | 10 000 | администрация Нововоскресеновского сельсовета |
|  | **Итого** |  |  | **80 000** |  |

**4.Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры**

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 7 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | | **Общая сметная стоимость, тыс.руб.** | **Единица измерения** | **Финансовые потребности, тыс.руб.** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **на весь период 2017-2020 гг.** | **по годам** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2020 | 65,0 | 14.1 км | 65,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2020 | 15,0 | 70 шт. | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **80,0** | **24,0** | **19,0** | **19,0** | **18,0** |

**4.1.Структура инвестиций.**

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя­тия по модернизации объектов улично – дорожной сети муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет на 2017 - 2020 годы, составляет 80,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог (таблица 7).

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2020 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.8

Таблица 8.

Распределение объёма инвестиций на период реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Виды услуг** | **Инвестиции на:** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **всего** |
| 1 | Ремонт дорог  сетидорожной | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 65,0 |
| 2 | Освещение | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 15,0 |
|  | **Итого** | **24,0** | **19,0** | **19,0** | **18,0** | **80,0** |

В результате анализа состояния улично- дорожной сети муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет показано, что экономика поселе­ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек­ты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка­честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы­шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет (в ценах 2016 го­да) приведено в таб.9

Таблица 9.

Источники привлечения денежных средств на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Бюджеты всех уров­ней и част­ные инве­сторы** | **В т.ч. федеральный бюджет** | **В т.ч. бюджет областной** | **В т.ч.**  **Местный бюджет** | **В т.ч. вне­бюджетные источники** |
| 1 | Ремонт дорог  сетидорожной | 65,0 | 0 | 0 | 65,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | **Итого** | **80,0** | **0** | **0** | **80,0** | **0** |

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред­приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни­ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2020 года связаны с расширением производ­ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст­вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет, отмечается следующее:

* бюджетная обеспеченность низкая.
* транспортная доступность населенного пункта поселения низкая;
* наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас­ширение производства;
* состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно низкой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

**4.2. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.**

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

**5. Предложение по институциональным преобразованиям и совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет.**

Администрация Нововоскресеновского сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 4 года и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» и перечню программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет на 2017 – 2020 годы.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.