Приложение № 1

к постановлению главы

№ 10 от 15.01.2020

**П Л А Н**

**по благоустройству и санитарному состоянию сел, организаций и учреждений, расположенных на территории поселения**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование мероприятий** | **Дата** | **Ответственный** | **Дата исполнения** |
| **1.** | Благоустроить памятники культуры к 75 годовщине Победы в ВОВ | май | Работники культуры  отделение с. Нововоскресеновка |  |
| **2.** | Провести косметический ремонт скотомогильника (сорную растительность, мусор) | май | Администрация  ООО «Север-2»  По договору. |  |
| **3.** | Провести санитарную очистку улиц в селах, общих пустующих огородов | май  сентябрь | Администрация  По договору.  руководители  жители сел |  |
| **4.** | Провести сезонное озеленение  - посадить деревья, кустарники, цветы.  - поставить и закупить в сквер лавочки  - построить беседку- сцену в сквере. | Май  октябрь | Учреждения  организации  жители сел |  |
| **5.** | Благоустроить автобусные  Остановки ( павильоны). | Май  июнь | администрация |  |
| **6.** | Благоустроить кладбища в селах.  Отремонтировать фасадную изгородь. Убрать сорную растительность, листву, сухие деревья. | Май  октябрь | администрация жители сел |  |
| **7.** | Провести подгуртовку и обваловку муниципальной свалки. | Апрель-октябрь | администрация |  |
| **8.** | Благоустроить центр села, очистить от мусора, побелить фундаменты 18-ти кв.дом, магазины, врачебная амбулатория, администрация, СДК | Апрель- май | Администрация  руководители |  |
| **9.** | Отремонтировать изгороди СДК и Администрации | июнь-  июль | Местные жители  учреждения |  |
| **10.** | Благоустроить причал и место отдыха для детей возле СДК | Июнь | администрация жители села |  |
| **11.** | Провести ремонт дорог внутри села, части улиц Озерная, Луговая.  Продолжить устанавливать светильники уличного освещение ул. Советская и Амурская. | Июль  август | администрация  ООО «Север-2» |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | Подготовить аншлаги и установить:  -купаться запрещено; | 11  квартал | администрация |  |
| **13.** | Проверить адресное хозяйство к переписи населения: название улиц и номера домов. | 1  квартал | администрация |  |
| **14** | Постараться поставить на баланс и подремонтировать железный мост через о. Деревенское | Февраль-сентябрь | администрация |  |