**Приложение №1**

**План**

**мероприятий по подготовке к зиме на 2021 -2022 годы**

**по Нововоскресеновскому сельсовету**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Дата подведения  Итогов | Ответственный |
| 1 | сельский клуб культуры с. Аносово  1.Частично ремонт отопления, (замазать печь)  2.Косметический ремонт  3. Ремонт по программе ПМИ | 01.09.2021 | Казьмина И.И.  Сазанский М.В |
| 2 | сельский Дом культуры  с. Нововоскресеновка  1. Частично ремонт отопления  2. Косметический ремонт  3. Промывка системы отопления  4. Ремонт по программе ПМИ  (библиотека) | 01.09.2021 | Гавага Н.А.  Сазанский М.В |
| 3 | 18-ти квартирный дом:  1.Промывка системы отопления  2.Замена (частичная)труб отопления и водоснабжения  3.Провести работу по поверке прибора теплоучета  4.ремонт дверей подъездов и подвалов.  5.Оборудовать комнату в подвале для инвентаря и архивных документов. | 01.08.2021 | Глава сельсовета  Сазанский М.В |
| 4 | Водонапорная башня  1.Очистка емкости на башне  2.Утепление подающего трубопровода со скважины перед емкостью  3.Осмотр подающего трубопровода в емкость на прочность, при необходимости переварить спутник. | 01.09.2021 | Глава сельсовета  Сазанский М.В |
| 5 | Администрация  1.Промывка системы отопления  2.Утепление здания | 01.09.2021 | Глава сельсовета  Сазанский М.В |
| 7 | Скважина  1.Ремонт павильона (крыша) | 01.05.2021 | Глава сельсовета  Сазанский М.В |