**Приложение №1**

**План**

 **мероприятий по подготовке к зиме на 2020 -2021 годы**

**по Нововоскресеновскому сельсовету**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный |
| 1 | сельский Дом культуры с. Аносово1.Частично ремонт отопления, (замазать печь)2.Косметический ремонт | 01.08.2020 | Казьмина И.И. Сазанский М.В |
| 2 | сельский Дом культурыс. Нововоскресеновка1. Частично ремонт отопления2. Косметический ремонт 3. Промывка системы отопления | 01.08.2020 | Гавага Н.А. Сазанский М.В |
| 3 |  18-ти квартирный дом:1.Промывка системы отопления2.Замена труб отопления и водоснабжения3.установка фильтров очистки воды или бурение дополнительнойскважины (не глубокой 11-12 метровой) возле подвала дома и установки подкачивающей станции в подвале дома.4.ремонт дверей подъездов и подвалов.5.Оборудовать комнату в подвале для инвентаря и архивных документов. | 01.06.2020 | Глава сельсоветаСазанский М.ВФонд кап. ремонта  |
| 4 | Водонапорная башня1.Очистка емкости на башне2.Утепление подающего трубопровода со скважины перед емкостью3.Утепление основного ствола и спутника4.Осмотр подающего трубопровода в емкость на прочность.5. при необходимости переварить спутник.  | 01.06.2020 | Глава сельсоветаСазанский М.ВООО «Дива»  |
| 5 |  Администрация1.Промывка системы отопления2.Утепление здания | 01.08.2020 | Глава сельсоветаСазанский М.В |
| 7 | Скважина1.Ремонт павильона (крыша)2.Ремонт системы очистки воды | 01.05.2020 | Глава сельсоветаСазанский М.В Районная администрация |