Приложение № 1

 к постановлению

 Главы Нововоскресеновского

 сельсовета

 от 12.05.2020 г. № 44

**План мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния**

**и эксплуатации систем водоснабжения на территории муниципального образования Нововоскресеновский сельсовет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **финансирование, руб.** | **Сроки проведения** | **Исполнители** |
| **всего** | **в т.ч.  местный бюджет** |
| 1 | Провести инвентаризацию источников питьевого водоснабжения населения | - | - | до 01.08.2020 | глава сельсовета |
| 2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на водозаборной скважине по ул. Партизанская (отремонтировать ограждения, провести косметический ремонт здания скважины, установить краны для отбора проб, закрепить лист обшивки, промыть и очистить емкость,) | 10000,00 | 10000,00 | май – июль2020 года | АдминистрацияНововоскресеновского сельсовета |
| 3 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 7000,00 | 7000,00 | в течение 2020 года | глава сельсовета |
| 4 | Осуществлять надлежащий контроль, за санитарно-техническим состоянием скважин, качеством воды из источников питьевого водоснабжения населения | - | - | постоянно | глава сельсовета |
| 6 | Разработать план мероприятий по обеспечению населения резервными источниками питьевого водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации | - | - | до 31.12.2020 | глава сельсовета, председатель КЧС |
| 7 | Провести дезинфекцию скважины, провести обеззараживание емкости | 1000,00 | 1000,00 | до 31.08.2020 | глава сельсовета |
| 8 | Пробурить пяти метровую бурку для слива осадка из накопительной емкости |  |  | с 31.05.2020-до31.12.2020 | глава сельсовета |