Приложение 1

к постановлению № 78 от 27.11.2020 г

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2021-2024 годы» | | | | | |
| Цели муниципальной  программы | - общая площадь зеленых насаждений в расчете на 1 жителя;  - обеспеченность уличным освещением;  - количество действующих светильников к общему количеству светильников;  - количество посаженных саженцев. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - Улучшение состояния, внутри дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и тротуаров;  - Улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории Нововоскресеновского сельсовета. | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Специалист 1 категории администрации Нововоскресеновского сельсовета | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация Нововоскресеновского сельсовета | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2021-2024 гг. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Средства бюджета администрации Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области | 113,0 | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 30.0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | - улучшение санитарного состояния территории | | | | | |

**Характеристика  проблем, цели и задачи программы**

Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы поселения и повышения уровня жизни его жителей. В период 2021-2024 годы предстоит решить проблему благоустройства сел поселения.

**Основные цели программы:**

· обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории Нововоскресеновского сельсовета;

· повышение доступности территории  муниципального образования для населения и хозяйствующих субъектов;

· создание комфортной среды проживания в населенных  пунктах, расположенных на территории Нововоскресеновского сельсовета.

Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы жителей Нововоскресеновского сельсовета. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:

· проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории Нововоскресеновского сельсовета на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения;

· определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства;

· осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Нововоскресеновского сельсовета.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета на 2017-2020 годы»  планируется    проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством пешеходных зон, установкой ограждений.

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией Нововоскресеновского сельсовета, который координирует исполнение программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, внесение предложений по корректировке Программы.

Координатором программы является специалист 1 категории.

Координатор программы при необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы.

Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на главного специалиста администрации Нововоскресеновского сельсовета.

Ежегодный годовой отчет о реализации программы готовит муниципальный заказчик – Нововоскресеновского сельсовета. Отчет, составленный по установленной форме и согласованный с координатором программы, до 20 февраля  года, следующего за отчетным, представляется Нововоскресеновскому сельскому Совету народных депутатов.

Приложение

к постановлению № 78 от 27.11.2020

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

**«Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет Нововоскресеновского сельсовета | Другие  источники | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Благоустройство территории Нововоскресеновского сельсовета;** | **56,0** |  |  | **Индекс эффективности** | **I<0.8э** | **11,0** | **15,0** | **15,0** | **15,0** |  |
| 1.1 | Уборка территории поселения | 3,0 |  | кв.м | Индекс эффективности | I<0.8э | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.2. | Окашивание территории | 17,0 |  | кв.м | Индекс эффективности | I<0.8э | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.3. | Приобретение бензина и масла для косилки | 36,0 |  |  | Индекс эффективности | I<0.8э | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| **3** | **Содержание мест захоронения на территории Нововоскресеновского сельсовета;** | **41,0** |  |  | **Индекс эффективности** | **I<0.8э** | **8,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |  |
| 3.1. | Обваловка, подгуртовка свалки | 41,0 |  | Кв.м. | Индекс эффективности | I<0.8э | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| **4** | **Улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории Нововоскресеновского сельсовета** | **16,0** |  |  | **Индекс эффективности** | **I<0.8э** | **4,0** | **4,0** | **4,0** | **4,0** |  |
| 4.1. | Бактериологическое исследование воды | 16,0 |  | шт | Индекс эффективности | I<0.8э | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| **5** | **Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.** | **Без материальных затрат** |  |  | **Индекс эффективности** | **I<0.8э** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Посадка деревьев и кустарников |  |  | шт | Индекс эффективности | I<0.8э |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 113,0 |  |  |  |  | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

Приложение

к постановлению №78 от 27.11.2020

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюджет сельскогоНововоскресе6новского сельсовета, другие источники)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования программы, мероприятия (с  указанием порядкового номера) | 20\_\_\_-20\_\_\_ годы | | |
| Объем финансирования, предусмотренный бюджетом сельского поселения Нововоскресеновского сельсовета(тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
|  | Программа 1 |  |  |  |
|  | Мероприятие  программы 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | Итого по  государственной программе |  |  |  |

Руководитель Подпись

**Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно**